## Slide 1
小糊涂手账APP开发计划
田雪莹
赖凌昕

## Slide 2
小糊涂手账APP
项目背景
Chart: 
Chart: 
40%
222 1/
开发意义：25岁以下年轻人中1/3缺少财务管理能力
超过4成的人抱怨无法找到足够隐私的平台倾诉自我
现在的手机app市场虽存在记录类的软件，但大多功能比较单一，针对的也都是女性。
现在的学生、白领阶层时间又较少，很难腾出一大块时间来进行手账记录。
应用场景：应用于日常生活的每个方面，包括花销计算，生活记录，感悟倾诉后
33.3%

## Slide 3
概念解释--手账
手账是日本一种流行的记录方式，在2000年左右流入中国内陆市场。主要是指图片与文字相结合的方式记录每一天的生活内容，手账对于格式没有明确的要求，使用者可以根据自己的习惯对记录内容进行排版。大多数的手账，每一天的内容既包括了生活趣事又包括了消费记录，个性化和简介的设计模式使得手账在年轻人中迅速流行起来

## Slide 4
功能板块
画板涂鸦功能概念

## Slide 5
功能板块
记账板块概念——一键生产图表

## Slide 6
功能板块
日记板块概念

## Slide 7
项目概述
项目主要以纸质的手账为原型，同时为了增强用户的体验效果，将内容划分为记账，绘图和日记本三个独立板块。项目主要包括了计算开支，数据分析绘制图表，视频记录，白板绘图和分享的功能。
软件主要在安卓平台的手机上运行，项目交付时主要呈递程序和用户文件

## Slide 8: 过程模型
项目开发过程主要采取增量过程模型，以数据录入，分析，储存为核心基本功能。由于我们在项目的最开始对初始需求的理解比较明确，但是不妨会出现在开发过程中需求发生变化的情况。所以采用增量过程模型，已适用未来开发过程中的变化。同时每一个增量产品都是可以运行的软件，降低了软件开发的风险

## Slide 9
里程碑
项目主要根据分析，设计，编码，测试，验收几个方面划分成以下几个阶段：
初步需求分析
需求分析完善
概要设计完成
详细设计完成
核心功能实现
每一次增量完成
项目测试
程序和文档交付
项目验收完成
项目进度图

## Slide 10
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
人员组织
74%

## Slide 11
配置管理计划
需求分析报告
需求说明书
检查报告
概要设计
详细设计
测试报告
项目源文件
部署（交付）报告
会议记录

## Slide 12
版本控制：
核心功能发布：V1.0
包含项目核心功能: 数据读入和储存，数据分析和显示
此后每次增量发布及优化版本号由V1.0变为V1.X
记账功能增量发布：V2.0
包含项目核心功能：余额计算，数据转换图表
此后每次增量发布及优化版本号由V2.0变为V2.X
日记本功能增量发布：V3.0
包含项目核心功能：文字记录，相机调用，相册调用
此后每次增量发布及优化版本号由V3.0变为V3.X。
绘图功能增量发布：V4.0
包含项目核心功能：白板绘图，相册调用
此后每次增量发布及优化版本号由V4.0变为V4.X

## Slide 13
软件开发风险分析
市场分析：
目前市场上存在独立的记账软件和日记软件，二者结合之后是否能抢占市场
技术分析：
由于软件模块多，功能复杂，尤其是白版绘图模块以及相机接口模块，有可能在交付期内无法完成

## Slide 14
T
H
A
N
K
Y
O
U
职场培训·项目策划·工作总结
The Coolest Design
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Type something here