## Slide 1
14组 赖凌昕 田雪莹
糊涂神

## Slide 2
目 录
项目执行情况
1
项目初期规划
2
4
项目与成果
不足与反思
3

## Slide 3
项目初期规划
01

## Slide 4: 项目概述
糊涂神手帐软件是一款基于安卓平台可以在手机上运行的app。开发过程使用Java语言，全程在android studio平台上开发。它包括了日记记录，账目记录和涂鸦三个大板块，提供给用户一个记录生活的工具。用户可以在日记板块中记录文字，也可以记录照片和视频，账目板块可以添加收支账目，并浏览账目总况。在涂鸦中，可以支持自定义颜色的选择，让用户体验更加舒心。
延迟符

## Slide 5: 初期功能需求
日记板块
功能
用户可添加新建日志，并在日志中添加图片和视频。
用户可保存日志
用户可删除或编辑日志
记账板块
用户可新建收支账单
页面有金额预警，颜色变化
根据收支状况有图表显示
涂鸦
用户可新建涂鸦
用户可在涂鸦界面选择颜色、画笔大小
用户可更新画板、撤销操作、保存画板
延迟符

## Slide 6
项目执行情况
完成功能 未完成的功能
分工 完成路径
02

## Slide 7: 需求完成情况
延迟符
需求名称 | 是否实现 | 需求名称 | 是否实现
登录 | √ | 预警金额颜色变化 | ×
注册 | √ | 图表显示 | ×
日记文本录入 | √ | 涂鸦新建 | √
图片插入 | √ | 涂鸦颜色选择 | √
视频插入 | × | 涂鸦撤销 | ×
文本保存 | √ | 涂鸦保存 | √
文本修改、删除 | √ | 更新画板 | √
账目新建 | √ | 画笔大小 | √
账目修改、删除 | √ | 账目保存 | √

## Slide 8: 项目完成路径
项目确立
需求清单、场景描述、建模（序列图、协作图、状态图）、需求文档
需求分析
界面设计
数据库设计
设计模型
功能分工
确立项目、开发计划书
软件界面以及交互设计
界面设计
表的设计以及属性设计
数据库设计
类图、流程图
设计模型
功能分工、设计文档
延迟符
需求分析

## Slide 9: 项目完成路径
数据库建立
用户的登录注册查重
登录注册模块实现
日记板块实现
账单模块实现
画板功能实现
后期功能完善
数据库建立
日记界面新建、编辑、删除、保存
日记板块实现
收支项目新建、编辑、总金额显示
账单模块
新建画板、画板颜色大小选择、更新画板、保存画板
画板板块实现
日志添加照片、界面美化
后期功能
延迟符

## Slide 10: 项目完成路径
单元测试
编写测试用例
编写测试用例
功能测试
验收测试
修改
后期文档
单元测试阶段
功能测试
验收测试
根据测试结果修改
修改
用户手册和项目文档
后期文档
延迟符

## Slide 11
03
项目展示
特色功能
视频展示
难点分析

## Slide 12: 日记界面图文并茂， 可以添加涂鸦
延迟符

## Slide 13: 功能特色
延迟符
齐备的画板功能和丰富的颜色选择，用户可以随心所欲，大展身手

## Slide 14: 收支记录简单清晰
延迟符
简单方便的记账界面，可爱轻松的风格

## Slide 15: 项目成果
延迟符

## Slide 18: 我们遇到的困难
+
+
+
需求获取阶段
获取的需求并没有真正满足用户体验
画板实现
色板和撤销操作
数据转换成图表
自定义类无法序列化
代码整合
前期沟通不够充分，后期整合遇到困难
延迟符

## Slide 19
04
不足与反思

## Slide 20: 不足与反思
分析需求的时候分析的不够透彻
有初始需求没有实现
项目管理变更到后期才真正了解
延迟符
对项目结构在设计阶段还比较模糊

## Slide 21
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程： www.1ppt.com/word/ Excel教程：www.1ppt.com/excel/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载：www.1ppt.com/shiti/
教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/ PPT论坛：www.1ppt.cn
谢谢观看
THANK YOU